**АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИК**

**Коченевского района Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(проект

)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07. 05. 2013 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом рабочего поселка Чик, во исполнения подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 06. 07. 2013г № Пр-1479, администрация рабочего поселка Чик,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности администрации рабочего поселка Чик согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Чик
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. Главы рабочего поселка Чик Е. А. Кирченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

График

передачи в концессию объектов теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной

собственности администрации рабочего поселка Чик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование процедуры | Срок  исполнения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изготовление технической документации на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | До  декабря 2016г. |
| 2 | Постановка на государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | I квартал 2017г. |
| 3 | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | II квартал  2017г. |
| 4 | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | III квартал  2017г. |
| 5 | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | III квартал  2017 |
| 6 | Заключение концессионного соглашения на обслуживание объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | IV квартал  2017 года |