**АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИК**

**Коченевского района Новосибирской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(проект)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Об утверждении комплексной целевой программы «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы»

В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка Чик от 03. 03. 2010 № 14 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, реализации и проведения ежегодной оценки эффективности их реализации», администрация рабочего поселка Чик

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексную целевую программу «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы» согласно приложению.

2. Ведущему специалисту- главному бухгалтеру предусмотреть ассигнования на реализацию комплексной целевой программы «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Чик В. Ф. Арюткин

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт программы 3

Глава I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом 5

Глава II. Цели и задачи Программы 6

Глава III. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности 6

Глава IV. Перечень мероприятий Программы 7

Глава V. Сроки и этапы реализации Программы 7

Глава VI. Механизм реализации программы 8

Глава VII. Ресурсное обеспечение программы 8

Глава VIII. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения 9

Глава IX. Оценка эффективности реализации Программы 10

**ПАСПОРТ**

**целевой программы «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Целевая программа «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы» |
| Инициатор разработки проекта Программы | Глава рабочего поселка Чик |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ «Об утверждении комплексной целевой программы «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области |
| Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей р. п. Чик, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения поселения путём озеленения его территории. Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:  - создание условий для устойчивого развития территории р. п. Чик, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды;  - увеличения объема зеленых насаждений;  - обеспечение разнообразия оформления парка Победы р. п. Чик;  - своевременная санитарная обрезка деревьев;  - улучшение санитарно- гигиенических условий;  - создание мест массового отдыха населения. |
| Целевые индикаторы и показатели | - объем денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования на озеленение территории массового отдыха и благоустройства парковой зоны в р. п. Чик на одного жителя поселка;  - увеличение количества зеленых насаждений на территории массового отдыха в р. п. Чик по отношению к количеству зеленых насаждений, высаженных в 2012 году |
| Наименование программных мероприятий | Благоустройство парка Победы:  - посадка многолетних насаждений (деревьев и кустарников- 100 шт.);  - обустройство мест отдыха (установка малых архитектурных форм, скамеек, урн);  - расчистка и планировка территории парка (проведение санитарной обрезки);  - обустройство мест отдыха (установка столов для настольных игр и скамеек);  - установка изгороди по периметру парка, устройство освещения парка;  - укладка тротуарной плитки по аллее, устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;  - строительство детской игровой площадки с устройством песочниц, зонтиков от солнца, горок, качелей, ограждения площадки;  - строительство эстрадной площадки. |
| Сроки реализации Программы | 2013- 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2013- 2015 годы составляет 2368000 рублей.  Источник финансирования- бюджеты муниципального образования р. п. Чик и Новосибирской области.  Объем финансирования на 2013 год составляет 268 тысяч рублей;  Объем финансирования на 2014 год составляет 1155 тысяч рублей;  Объем финансирования на 2015 год составляет 945 тысяч рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты:  - создание благоприятных комфортных условий для отдыха жителей р. п. Чик;  - улучшение экологического и санитарно- эпидемиологической обстановки р. п. Чик;  - формированию положительного имиджа поселения |

**Глава I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно- целевым методом**

Из- за усилившегося в последние десятилетия отрицательного влияния человека на окружающую среду и, в частности, на зелёные насаждения, весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды, окружающей человека, формирования в р. п. Чик условий, благотворно влияющих на психофизическое состояние человека.

Поэтому одним из важнейших направлений социально- экономического развития р. п. Чик является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание органами местного самоуправления рабочего поселка Чик условий комфортного и безопасного проживания граждан, благоустройство мест массового отдыха на территории поселения.

Кроме того, создание условий для массового отдыха жителей р. п. Чик и организация обустройства мест массового отдыха населения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с действующим законодательством и является показателем эффективности развития поселения.

В сфере благоустройства и озеленения мест массового отдыха р. п. Чик на сегодняшний день существует ряд проблем, а именно: остро назрела необходимость реконструкции зеленых насаждений, т. к. повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико- механические свойства почвы оказывают постоянное негативное влияние на жизнедеятельность растений, что приводит к преждевременному старению и отмиранию деревьев, потере декоративного вида, угрозе падения. Зеленые насаждения в парковых зонах нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими зелеными насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, устройство клумб. Параллельно с обновлением озеленения необходимо производить работы по реконструкции и благоустройству пешеходных дорожек.

Таблица №1

**Парковая зона, нуждающаяся в благоустройстве и озеленении**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Площадь | Состояние объекта |
| 1. | Парк Победы | Ул. Комсомольская | 50000 м2 | не благоустроен |

Решение вышеуказанных проблем возможно только с принятием муниципальной целевой Программы по благоустройству территории массового отдыха. Настоящая Программа включает анализ современного состояния проблемы, определяет цели и задачи, а также ресурсы и источники финансирования с разработкой перечня мероприятий (Приложение).

**Глава II. Цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является создание наиболее благоприятной и комфортной среды обитания жителей р. п. Чик, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения поселения путем озеленения его территорий. Для достижения поставленной цели Программа предусматривает решение следующих задач:

- создание условий для устойчивого развития территории р. п. Чик, эффективной планировки его территории, сохранения окружающей среды;

- увеличение объема зеленых насаждений;

- обеспечение разнообразия оформления парковой зоны поселения;

- своевременная санитарная обрезка деревьев;

- улучшение санитарно- гигиенических условий;

- создание мест массового отдыха населения.

**Глава III. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности**

Экономический эффект, полученный в ходе реализации Программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно. Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение. Конечная главная задача органов местного самоуправления- создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха жителей р. п. Чик, улучшение внешнего вида территорий массового отдыха поселения. Эффективность Программы заключается в повышении уровня условий жизни населения р. п. Чик, а также в достижении максимально возможного снижения экологического загрязнения поселения путём его озеленения.

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.

Значения целевых индикаторов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикаторов | Плановое значение целевого индикатора | | |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Объем денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования на озеленение территории парковой зоны в расчете на одного жителя р. п. Чик\* (руб.) | 38000 | 40000 | 40000 |
| 2 | Увеличение количества зеленых насаждений на территории парковой зоны по отношению к количеству зеленых насаждений, высаженных в 2012 году | 70 | 80 | 80 |

\*по состоянию на 01. 01. 2013 года численность населения р. п. Чик составила 5050 чел.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

- создание благоприятных комфортных условий для отдыха жителей р. п. Чик;

- улучшение экологической и санитарно- эпидемиологической обстановки р. п. Чик.

Успешная реализация Программы позволит добиться значительного экономического и социального эффектов, а также позволит повысить уровень жизни жителей р. п. Чик.

**Глава IV. Перечень мероприятий Программы**

В целях решения задач и достижения основных целей настоящей Программы разработан перечень мероприятий по благоустройству и озеленению парковой зоны, который отражен в Приложении.

**Глава V. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на 2013- 2015 годы в один этап.

**Глава VI. Механизм реализации программы**

Механизмами реализации Программы являются: уточнение и утверждение программных мероприятий, обеспечение Программы финансовыми ресурсами, устанавливаемыми бюджетом муниципального образования, организационное обеспечение программных мероприятий.

Администрация рабочего поселка Чик размещает муниципальный заказ на проведение работ, предусмотренных мероприятиями Программы, осуществляет отбор исполнителей мероприятий Программы, уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия.

Подрядные организации, определенные по результатам размещения муниципальных заказов в соответствии с законом Российской Федерации от 21. 07. 2005 № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», выполняют работы в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального образования.

Изменения и дополнения в Программу вносятся на основании постановления администрации рабочего поселка Чик. Изменения и уточнения в объёме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета муниципального образования в соответствии со статьями расходов. При необходимости Программа подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

**Глава VII. Ресурсное обеспечение программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основе плана мероприятий, из бюджета муниципального образования.

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 2368 тыс. руб., в том числе по годам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тысяч руб. | | | |
| всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бюджет муниципального образования | 373 | 268 | 40 | 65 |
| Бюджет Новосибирской области | 1995 |  | 760 | 1235 |

Объем финансирования Программы уточняется в процессе формирования бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

Программой предполагается привлечение средств из районного и областного бюджета и внебюджетных источников.

**Глава VIII. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее**

**исполнения**

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию Программы финансовых средств осуществляет Глава рабочего поселка Чик. В его обязанности входит:

- текущее управление мероприятиями Программы и мониторинг их реализации;

- координация деятельности по реализации мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования.

Глава рабочего поселка Чик несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрацией рабочего поселка Чик проводиться ежеквартальный мониторинг хода реализации программных мероприятий. Администрация рабочего поселка Чик представляет в министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Новосибирской области годовой отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств и отчет о достижении запланированных показателей (индикаторов программы), в срок не позднее 20 января года следующего за отчетным.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета муниципального образования. Определение объёма бюджетных ассигнований на реализацию Программы производится ежегодно с учётом утверждённого бюджета муниципального образования, в соответствии со статьями расходов. При изменении параметров финансирования Программа подлежит корректировке в течение двух месяцев после принятия решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.

**Глава IX . Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация программных мероприятий предполагает достижение следующих результатов в социально- экономической сфере:

- повышение уровня благоустройства поселения;

- улучшение эстетического облика р. п. Чик;

- создание комфортных условий проживания граждан, улучшению санитарно- гигиенического состояния поселения;

- улучшению экологической обстановки в р. п. Чик;

- создание условий для формирования положительного имиджа р. п. Чик.

Реализация программных мероприятий позволит к 2015 году произвести мероприятия по благоустройству парка Победы:

1. Посадка многолетних насаждений (деревьев и кустарников- 250 шт.)

2. Обустройство мест отдыха (установка малых архитектурных форм, скамеек, урн).

3. Расчистка и планировка территории парка (проведение санитарной обрезки).

4. Обустройство мест отдыха (установка столов для настольных игр и скамеек).

5. Установка изгороди по периметру парка.

6. Устройство освещения парка.

7. Укладка тротуарной плитки по аллее, устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием.

8. Строительство детской игровой площадки с устройством песочниц, зонтиков от солнца, горок, качелей, ограждения площадки.

9. Строительство эстрадной площадки.

Администрацией рабочего поселка Чик ежеквартально осуществляется оценка результативности реализации Программы (далее- Оценка) на основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей, а также затрат в разрезе Программы, тактических задач или отдельных мероприятий.

Оценка производится по следующим критериям:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов.

Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически достигнутых результатов с их плановыми значениями.

Степень соответствия запланированному уровню затрат определяется индикаторами, отражающими соотношение фактически произведенных затрат с их плановыми значениями, или же индикаторами, отражающими абсолютные (относительные) отклонения фактических затрат от запланированных.

В случае низкой оценки результативности реализации Программы:

- если значение показателя освоения финансовых средств ниже уровня 0,8, то принимается решение о признании Программы неэффективной и ее действие приостанавливается или вносятся в нее корректировки, с предложениями о внесении изменений в бюджет;

- если значение показателя освоения финансовых средств ниже 0,5, то принимается решение о прекращении реализации Программы и исключении в установленном порядке из бюджета расходов на ее реализацию.

Решение о приостановлении или прекращении реализации Программы оформляется постановлением администрации рабочего поселка Чик.

В случае досрочного прекращения реализации Программы, а в отдельных случаях- внесения в нее корректировок, администрация рабочего поселка Чик обязана представить расчеты по сокращению бюджета муниципального образования за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию данной Программы.

По результатам представленных расчетов не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о Бюджете может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

Приложение

к Паспорту целевой программы «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы»

**Перечень мероприятий,**

реализуемых в целевой программе «Озеленение и благоустройство территории р. п. Чик на 2013- 2015 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Наименование ведомства | Сроки исполнения мероприятий | Общий объем финансирования мероприятий программы (утверждено программой) тыс. руб. | | | | |
| ВСЕГО | В том числе: | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | ВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Посадка многолетних насаждений (деревьев и кустарников 230 шт.) | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 118 |  |  | 118 |  |
| 3 | Обустройство мест отдыха парковой зоны (установка малых архитектурных форм, скамеек, урн) | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 50 |  |  | 50 |  |
| 4 | Расчистка и планировка территории парка (проведение санитарной обрезки) | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 100 |  |  | 100 |  |
| 5 | Обустройство мест отдыха (установка столов для настольных игр и скамеек) | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 100 |  | 95 | 5 |  |
| 6 | Установка изгороди по периметру парка. Устройство освещения парка | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 500  200 |  | 475  190 | 25  10 |  |
| 7 | Устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 500 |  | 475 | 25 |  |
| 8 | Строительство детской игровой площадки с устройством песочниц, зонтиков от солнца, горок, качелей, ограждение площадки | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 300 |  | 285 | 15 |  |
| 9 | Строительство эстрадной площадки | Администрация рабочего поселка Чик | 2013- 2015 | 500 |  | 475 | 25 |  |
|  |  |  |  | 2368 |  | 1995 | 373 |  |