# АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИК

# Коченевского района Новосибирской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16. 10. 2013 № 123

Об утверждении графика разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения р. п. Чик

В соответствии с Федеральными законами от 27. 07. 2010 № 190- ФЗ «О теплоснабжении», от 07. 12. 2011 № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства Российской Федерации от 22. 02. 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядка их разработки и утверждения», в целях реализации поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 30. 06. 2012 № ДК-П9-3694, администрация рабочего поселка Чик

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Разработать и утвердить в сроки, обозначенные в прилагаемом графике разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения р. п. Чик в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством (приложение № 1).

- Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения р. п. Чик (далее- рабочая группа) (приложение № 2).

- Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области и на сайте администрации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Чик						В. Ф. Арюткин

Приложение № 1

Утверждено постановлением

администрации рабочего поселка Чик

от 16. 10. 2013 № 123

График

разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения р. п. Чик

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | До 21.10.2013 | Кирченко Е.А. |
| 2 | Заседание рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 2 раза в месяц (по средам) | Арюткин В. Ф. |
| 3 | Размещение информации о разработке проекта схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации | 4 квартал 2013 года | Сергутина И.Б. |
| 4 | Проведение конкурса на выбор организации- разработчика схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения | 4 квартал 2013 | Филипенко Е. А. |
| 5 | Сбор первичной информации по объектам водоснабжения и водоотведения | Срок, установленный решением протокола заседания | Рабочая группа |
| 6 | Разработка проекта схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 4 квартал 2013 года, 1 квартал 2014 года | Организация, выигравшая конкурс |
| 7 | Размещение проекта схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации | В течение 15 календарных дней с даты поступления проекта | Рабочая группа |
| 8 | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Не менее 30 календарных дней с даты размещения (опубликования) | Рабочая группа |
| 9 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока предоставления предложений | Рабочая группа |
| 10 | Опубликование заключения публичных слушаний | Не позднее 30 календарных дней с момента опубликования времени и места проведения слушаний | Рабочая группа |
| 11 | Утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 1 квартал 2014 года | Совет депутатов |
| 12 | Размещение схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте администрации | Не позднее 15 дней с момента утверждения | Рабочая группа |

Приложение № 2

Утверждено постановлением

администрации рабочего поселка Чик

от 16. 10. 2013 № 123

Состав

рабочей группы по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения р. п. Чик

Арюткин В. Ф.	- Глава рабочего поселка Чик, руководитель рабочей группы;

Кирченко Е. А.	- заместитель главы администрации, заместитель руководителя рабочей группы;

Сергутина И. Б.	- специалист 1 разряда, секретарь рабочей группы;

Сафронов С. И.	- директор МУП «Чикское ППЖКХ», член рабочей группы;

Филипенко Е. А.	- специалист, член рабочей группы.