АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИК

Коченевского района Новосибирской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

(ПРОЕКТ)

от ___________№ ______

О благоустройстве и санитарной очистке

рабочего поселка Чик на 2016 год

В Целях наведения чистоты, улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства территории рабочего поселка Чик:

- Провести с 16 апреля по 06 мая месячник по благоустройству;

- Разработать и утвердить план мероприятий по организации и проведению работ по весенней уборке территории в текущем году (приложение);

- Организовать массовое участие населения в уборке мусора и грязи с проезжей части улиц, привлекать для проведения мероприятий по уборке школьников, молодежь;

- Руководителям предприятий, независимо от формы собственности, предоставлять транспортные средства для вывоза мусора по заявке;

- Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации р.п.Чик Е.А. Кирченко.

Глава рабочего поселка Чик 						О. П. Алпеев

Приложение

Утверждено распоряжением

администрации р.п.Чик

от 12.04.2016 № 40-р

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению работ по весенней уборке территории рабочего поселка Чик в 2016 году

| № пп | Проводимое мероприятие | Ответственная организация | Дата исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территорий закрепленных за объектами с массовым пребыванием людей | МКОУ Чикская СОШ №7, ДК «им.40 лет Октября», МКДОУ детский сад «Малышок», отделение почтовой связи, МУП «Чикское ППЖКХ», ДЮШХ Коченевского , Администрация р.п.Чик | 16.04-29.04 |  |
| 2 | Уборка придомовых территорий многоквартирных жилых домов | МУП «Чикское ППЖКХ», собственники и квартиросъемщики. | 16.04-06.05 |  |
| 3 | Уборка придомовых территорий частного сектора | Население (собственники жилого помещения) | 16.04-29.04 |  |
| 4 | Уборка территорий прилегающих к проезжей части | МУП «Чикское ППЖКХ», администрация р.п.Чик | 16.04-06.05 |  |